LanMind / 澜灵 项目完整说明书

面向 Codex 开发执行的产品需求、技术架构与 MVP 任务文档

版本：v0.6
项目中文名：澜灵
开源协议建议：Apache-2.0
生成日期：2026-06-08

# 文档目录

0. 给 Codex 的开工说明

1. 项目总览

2. 产品定位与差异化

3. 目标用户与核心场景

4. MVP 范围与版本拆分

5. 桌面端与交互原型

6. 主动思考与事件系统

7. 权限、隐私与自动执行策略

8. 模型服务与澜算云点数系统

9. 技术架构

10. 数据库与数据模型

11. API 与本地 IPC 设计

12. 仓库结构与模块划分

13. Codex 开发任务清单

14. 测试、验收与发布

15. 后续路线图

16. 技术参考资料

# 0. 给 Codex 的开工说明

本文件是 LanMind / 澜灵 项目的完整开工文档，目标是让 Codex 能够直接理解项目定位、架构、MVP 范围和第一阶段开发任务。开发时应优先保证低占用、权限透明、可离线使用、用户可控、模块可扩展。

## 0.1 Codex 最高优先级目标

先做一个能运行的 Tauri 桌面端骨架，而不是一次性实现所有智能功能。

第一阶段必须包含：桌面宠物基础窗口、主控制台首页、本地 SQLite、模型 Provider 配置页、权限中心雏形、账号入口。

所有高风险能力必须先做权限模型和确认弹窗，再实现自动执行。

LanMind 的模型配置统一叫“自定义模型服务”，不要单独拆出 Ollama 离线模式；Ollama、LM Studio、DeepSeek、OpenAI-compatible 都属于 Provider 配置。

澜算云模型是注册用户的增强服务，注册送 50 次调用；离线用户仍可使用本地功能和自定义 Provider。

## 0.2 第一条可执行指令

Codex 任务： 请按照本文档初始化 lanmind monorepo。 优先完成 apps/desktop 的 Tauri 2 + Vue 3 + TypeScript 桌面端骨架， 创建基础页面：Home、Models、Permissions、Account、Settings。 同时创建 packages/shared、packages/model-router、packages/permission 的最小类型定义。 不要实现危险命令执行；先建立权限枚举、Provider 类型、首页占位卡片和本地 SQLite 初始化。

# 1. 项目总览

| 项目项 | 内容 |
| --- | --- |
| 英文名 | LanMind |
| 中文名 | 澜灵 |
| 项目性质 | 完全开源的主动式电脑 AI 管家，后期通过澜算云模型、同步、插件市场等功能做增值订阅。 |
| 第一平台 | Windows 桌面端优先，架构预留 macOS、Linux、云服务器。 |
| 核心目标 | 让 AI 不只是被动响应用户命令，而是能常驻电脑、观察状态、维护目标、主动发现问题，并在授权下执行任务。 |
| 开源协议建议 | Apache-2.0。该协议适合商业化和生态建设，同时保留较好的专利授权与声明规范。 |
| 技术主线 | Tauri 2 + Vue 3 + TypeScript + Rust；本地 SQLite，云端 PostgreSQL；澜算云后台用 NestJS + Prisma + Redis。 |
| 商业模式 | 本地开源免费；注册用户赠送 50 次澜算云模型调用；后续开放订阅、充值、高级插件、云同步等增值服务。 |

## 1.1 一句话定位

LanMind / 澜灵是一个 Windows 优先、跨平台预留、完全开源的主动式电脑 AI 管家。它通过动态桌面宠物和多页面控制台常驻电脑，能够观察终端、文件、项目和系统状态，主动发现问题，提供解决方案，并在用户授权下执行操作。

## 1.2 不做什么

不是普通聊天机器人。

不是单纯工具调用 Agent。

不是 OpenClaw、Hermes 或 QClaw 的换皮。

不是只靠用户发命令才工作的自动化脚本。

第一版不做失控的全自动电脑操作，不读取密码、Cookie、Token 等敏感信息。

# 2. 产品定位与差异化

LanMind 的核心差异化不是“能不能调用工具”，而是“什么时候该主动帮忙、什么时候该保持安静”。现有很多智能体仍停留在用户发指令后调用工具的阶段，LanMind 要补上观察、目标、主动思考、权限和复盘闭环。

普通 Agent： 用户输入 → LLM 理解 → 工具调用 → 返回结果 LanMind： 观察电脑 → 理解场景 → 关联记忆 → 维护目标 → 主动思考 → 提出建议 → 请求授权 → 执行操作 → 复盘学习

| 对比项 | 普通智能体 | LanMind / 澜灵 |
| --- | --- | --- |
| 触发方式 | 主要依赖用户输入 | 事件触发 + 定时巡检 + 用户输入 |
| 上下文 | 临时对话上下文 | 电脑状态、项目、文件、任务、记忆、权限共同构成上下文 |
| 交互入口 | 聊天框为主 | 动态桌宠 + 快捷菜单 + 今日状态面板 + 控制台 |
| 行动方式 | 调用工具完成单次任务 | 先判断风险，再请求确认或按规则自动执行 |
| 用户体验重点 | 问答与执行 | 主动提醒、低打扰、可控自动化、长期陪伴 |
| Windows 体验 | 常见体验割裂 | 专门补齐 Windows 用户桌面 AI 管家体验 |

# 3. 目标用户与核心场景

## 3.1 目标用户排序

第一阶段：项目发起者本人、程序员、技术爱好者。

第二阶段：大学生、课程报告/编程学习场景。

第三阶段：中小团队、公司内部电脑与服务器辅助。

第四阶段：普通用户，做傻瓜化和低配置门槛。

## 3.2 核心使用场景

| 场景 | 用户价值 | MVP 状态 |
| --- | --- | --- |
| 终端报错主动分析 | 用户不用复制报错，LanMind 捕获终端输出后主动分析并给修复方案。 | MVP 0.3 主演示场景 |
| 下载目录智能整理 | 发现新文件主题相似后，给出整理预览，用户确认后移动文件。 | MVP 0.2 |
| 项目状态理解 | 读取项目结构、package.json、README、Git 状态，生成项目状态卡片。 | MVP 0.4 |
| 本地文件搜索 | 支持文件名、内容、Office、PDF、图片 OCR、语义搜索，分阶段实现。 | 预留 + 分阶段 |
| 今日任务与主动发现 | 打开首页即可看到今天要做什么、电脑状态、模型额度和主动发现。 | MVP 0.1 |
| 服务器巡检 | 后续检查 CPU、内存、磁盘、Docker、Nginx、端口和 SSL。 | 第一版预留接口 |
| 远程推送/远程控制 | 后续通过 Telegram、QQ、企业微信等推送或控制电脑。 | 第一版暂缓 |

# 4. MVP 范围与版本拆分

## 4.1 MVP 总原则

先让软件能跑起来，再做主动能力。

先做本地桌面端，再接云端能力；但第一版需要注册登录和点数系统雏形。

功能可以全规划，但实现必须分阶段。

所有涉及系统操作、文件移动、命令执行的功能必须有风险分级和权限确认。

| 版本 | 目标 | 必须实现 |
| --- | --- | --- |
| MVP 0.1 | 基础壳子与可用入口 | Tauri 桌面端、桌宠基础窗口、首页仪表盘、设置、本地 SQLite、自定义模型 Provider、账号入口、权限中心雏形。 |
| MVP 0.2 | 主动发现基础 | 文件夹监听、主动发现列表、Windows 通知/桌宠气泡、下载目录整理预览、权限确认弹窗。 |
| MVP 0.3 | 终端报错主演示 | lanmind run、终端输出捕获、错误判断、模型分析、修复建议、风险评级、确认/低风险自动执行、结果验证。 |
| MVP 0.4 | 项目理解 | 项目类型识别、Git 状态、README/package.json/go.mod 等读取、TODO/FIXME 扫描、下一步建议。 |
| MVP 0.5 | 云端增强 | 邮箱注册登录、设备绑定、50 次调用赠送、澜算云 Provider、用量统计、基础后台管理。 |

## 4.2 MVP 必做清单

Tauri 桌面端和安装包。

动态桌面宠物基础版。

首次启动权限向导。

用户邮箱注册登录。

澜算云 50 次调用赠送与余额显示。

自定义模型 Provider 配置。

首页状态面板。

主动发现列表。

文件夹监听与下载目录整理预览。

lanmind run 命令包装器。

终端报错分析。

权限确认弹窗。

本地 SQLite 存储。

GitHub Releases 发布安装包。

# 5. 桌面端与交互原型

## 5.1 桌面宠物

LanMind 的桌面入口是可定制、动态、能动、灵活活跃的桌面宠物。第一版预置三个形象，覆盖专业极客、普通办公/学生、陪伴型用户三类观感。

| 形象 | 面向用户 | 风格描述 | 状态动画 |
| --- | --- | --- | --- |
| 澜灵 Core | 技术用户、程序员、极客 | 科技感蓝色小光球/AI 核心，半透明，带呼吸光效。 | 思考时环形粒子；执行时旋转；发现问题时轻微闪烁。 |
| 澜灵 Bot | 普通用户、大学生、办公用户 | 蓝白色小机器人，圆润，可爱但不幼稚。 | 点头、眨眼、挥手、举小牌子提示。 |
| 澜灵 Fox | 喜欢陪伴感和桌宠的用户 | 蓝色小狐狸，聪明、灵动、机敏。 | 趴着、跳动、表情变化、提示气泡。 |

## 5.2 桌宠交互

| 操作 | 行为 |
| --- | --- |
| 首次启动 | 用户拖动选择桌宠位置，自动避开任务栏和屏幕边缘，并记住位置。 |
| 左键单击 | 打开快捷操作菜单。 |
| 左键双击 | 打开今日状态面板。 |
| 右键单击 | 打开模式、设置、退出等菜单。 |
| 拖拽 | 移动桌宠位置，支持多显示器。 |
| 悬停 | 显示当前状态气泡。 |
| 快捷键 | 呼出全局命令面板，后续实现。 |

## 5.3 主界面

主界面不是纯聊天页面，而是“ChatGPT + 控制台混合”的多页面综合工作台。需要支持主题切换，默认推荐科技感深色主题，同时预留浅色 Fluent 风、蓝色澜灵主题、极简黑白主题。

| 页面 | 职责 |
| --- | --- |
| 首页 / 今日状态 | 展示当前模式、模型服务、剩余调用次数、今日任务、主动发现、电脑状态、快捷操作。 |
| 对话 | 与澜灵进行自然语言交互，支持调用工具和查看上下文。 |
| 主动发现 | 汇总终端错误、新下载文件、项目变更、系统异常、权限请求等。 |
| 任务目标 | 管理今日任务、长期目标、AI 建议创建的任务。 |
| 文件管家 | 监听目录、整理预览、本地文件搜索、索引设置。 |
| 项目管家 | 识别项目结构、Git 状态、运行命令、TODO、建议下一步。 |
| 终端助手 | 查看终端捕获记录、错误分析、修复方案、自动执行日志。 |
| 模型服务 | 配置自定义 Provider、澜算云 Provider、模型测试、默认模型选择。 |
| 权限中心 | 查看观察权限、执行权限、自动修复规则、敏感权限记录。 |
| 账号与点数 | 登录状态、剩余调用次数、调用记录、设备绑定。 |
| 日志中心 | 事件日志、工具执行日志、模型调用日志、错误日志。 |
| 设置 | 主题、桌宠形象、主动程度、通知方式、启动项。 |

## 5.4 首页卡片顺序

| 顺序 | 卡片 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 当前状态总览 | 当前模式、当前模型服务、澜算云剩余调用次数、本地运行状态。 |
| 2 | 今日任务 | 今日待办、进行中任务、临近截止任务、澜灵建议创建的任务。 |
| 3 | 主动发现 | 终端报错、新下载文件、项目变更、系统异常、权限请求、文件整理建议。 |
| 4 | 电脑状态 | CPU、内存、磁盘、网络、电池、当前活跃应用。 |
| 5 | 快捷操作 | 问澜灵、分析当前窗口、整理下载目录、分析项目、搜索本地文件、查看终端问题。 |

# 6. 主动思考与事件系统

LanMind 的主动能力来自“事件触发 + 定时巡检 + 低成本后台判断 + 高价值时刻调用强模型”。不能让大模型 24 小时无限思考，而是通过注意力机制降低成本和打扰。

核心循环： Observer 观察 ↓ Event Bus 事件总线 ↓ Context Builder 上下文构建 ↓ Memory / Goal Manager 记忆与目标 ↓ Proactive Engine 主动思考 ↓ Permission Manager 权限判断 ↓ Tool Runtime 执行工具 ↓ Reflection 复盘与记录

| 模块 | 职责 |
| --- | --- |
| Observer | 观察当前窗口、运行软件、文件变化、终端输出、项目状态、系统状态。 |
| Event Bus | 将各种观察结果统一转为事件，供主动引擎消费。 |
| Context Builder | 构建当前用户上下文，包括任务、项目、文件、模型、权限。 |
| Goal Manager | 维护用户确认过的长期目标和短期任务，可建议创建或调整优先级。 |
| Proactive Engine | 判断事件重要性，决定静默记录、轻提醒、请求授权或执行。 |
| Reflection | 任务结束后记录结果，沉淀经验，避免重复犯错。 |

# 7. 权限、隐私与自动执行策略

## 7.1 首次安装权限向导

基础模式选择：安静助手、主动管家、开发者模式、服务器管家。

观察权限：窗口标题、运行软件、目录变化、剪贴板、浏览器标题/URL、截图/OCR、系统通知。

操作权限：文件整理、命令执行、浏览器自动化、代码修改、Office 文档处理、远程服务器操作。

模型配置：自定义模型服务、澜算云模型服务。

人格和主动程度：称呼方式、说话风格、提醒强度、桌宠形象、每日总结开关。

## 7.2 敏感权限分级

| 等级 | 权限内容 | 默认策略 |
| --- | --- | --- |
| 低风险 | 当前软件名、窗口标题、CPU/内存/磁盘、桌面/下载目录文件变化、服务器状态检测。 | 权限向导中建议开启。 |
| 中风险 | 浏览器标题/URL、剪贴板、IDE 项目目录、终端输出、Office 文档标题、系统通知摘要。 | 用户明确勾选开启。 |
| 高风险 | 屏幕截图、OCR、读取文档正文、读取邮件、读取日历、读取聊天内容、读取浏览器页面正文。 | 每次确认，或对指定应用长期授权。 |
| 操作风险 | Shell 命令、修改代码、安装软件、移动/删除文件、Git 提交/推送、远程服务器操作。 | 按风险等级确认。 |
| 禁止/强限制 | 读取密码、读取 Cookie、窃取 Token、自动付款、破坏系统、绕过权限、未经授权控制他人设备。 | 默认禁止。 |

## 7.3 终端自动修复策略

终端报错分析第一版允许自动执行修复命令，但必须可调。默认模式为手动确认；用户可以开启低风险自动执行或信任项目自动执行。

| 模式 | 描述 | 默认 |
| --- | --- | --- |
| 手动确认 | 发现报错后分析原因，给出修复命令，用户点击后执行。 | 默认开启 |
| 低风险自动执行 | 允许自动执行 npm/pnpm/pip/go/cargo 等低风险依赖修复与测试命令。 | 默认关闭，用户开启 |
| 信任项目自动执行 | 用户将某个项目加入信任列表后，允许更高程度自动修复，但仍禁止高风险命令。 | 默认关闭，开发者高级选项 |

| 命令风险 | 示例 | 策略 |
| --- | --- | --- |
| 低风险 | npm install package、pnpm install、pip install package、go mod tidy、cargo check、npm test。 | 可在用户开启后自动执行。 |
| 中风险 | 修改配置文件、数据库迁移、docker compose up/down、git commit、安装全局依赖。 | 必须确认。 |
| 高风险 | 删除文件、修改注册表、管理员权限、远程服务器命令、git push、发送邮件/消息。 | 强确认。 |
| 禁止自动执行 | rm -rf、del /s /q、format、curl xxx ¦ bash、iwr xxx ¦ iex、读取密码、导出 token。 | 禁止自动执行。 |

# 8. 模型服务与澜算云点数系统

## 8.1 模型配置原则

模型配置不拆分“Ollama 离线模型”模式。所有用户自己的模型服务统一归入“自定义模型服务”。这包括 Ollama、LM Studio、LocalAI、本地 OpenAI-compatible 服务，以及 DeepSeek、OpenAI、火山方舟、通义千问等云模型。

| 配置类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 自定义模型服务 | 用户填写服务名称、协议类型、Base URL、API Key、模型名、能力标记。可以是云端，也可以是本地。 |
| 澜算云模型服务 | 用户登录后使用澜算云提供的模型服务，注册赠送 50 次调用，后续支持订阅或充值。 |

## 8.2 Provider 配置字段

interface ModelProviderConfig { id: string; name: string; providerType: 'openai-compatible' ¦ 'openai-responses' ¦ 'anthropic' ¦ 'gemini' ¦ 'lansuan-cloud' ¦ 'custom'; baseUrl?: string; apiKey?: string; defaultModel?: string; enabled: boolean; supports: { stream: boolean; tools: boolean; vision: boolean; reasoning: boolean; embeddings: boolean; }; }

## 8.3 Provider 预设模板

| 类别 | 预设 |
| --- | --- |
| 国际模型 | OpenAI、Claude、Gemini、OpenRouter。 |
| 国内模型 | DeepSeek、火山方舟、通义千问、智谱 GLM、Kimi、MiniMax、硅基流动。 |
| 本地模型服务 | Ollama、LM Studio、LocalAI、自定义 OpenAI-compatible。 |
| 官方增强服务 | 澜算云模型服务。 |

## 8.4 澜算云点数规则

| 项目 | 规则 |
| --- | --- |
| 注册赠送 | 新用户注册后赠送 50 次澜算云模型调用。 |
| 普通对话 | 消耗 1 次调用。 |
| 终端报错分析 | 消耗 1 次调用。 |
| 文件整理建议 | 消耗 1 次调用。 |
| 项目分析 | 消耗 2 次调用。 |
| 长文档分析 | 消耗 3 次或更多调用，后续按模型和上下文长度细分。 |
| 余额不足 | 提示用户配置自定义模型服务，或后续引导订阅/充值。 |

# 9. 技术架构

## 9.1 技术选型

| 层级 | 选择 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 桌面端 | Tauri 2 + Vue 3 + TypeScript | 低占用、性能好、适合常驻，前端开发效率高。 |
| 本地底层 | Rust | 负责系统能力、安全边界、文件监听、命令封装、本地索引、加密存储。 |
| Agent 逻辑 | TypeScript | 负责模型适配、工具编排、主动引擎、插件系统，AI 生态丰富。 |
| 本地数据库 | SQLite | 离线可用、部署简单、适合本地设置、事件、日志和索引。 |
| 云端后台 | NestJS + PostgreSQL + Redis + Prisma | TypeScript 统一技术栈，适合账号、点数、设备、模型网关和后台管理。 |
| 发布 | Windows exe 安装包 + GitHub Releases | 第一版面向 Windows，便于开源用户下载。 |

## 9.2 本地架构图

桌面宠物 / 主界面 ↓ Tauri Desktop Shell ↓ LanMind Local Core ↓ Event Bus ↓ Observer → Context Builder → Proactive Engine → Agent Core ↓ ↓ Memory / Goals Permission Manager ↓ ↓ Model Router Tool Runtime ↓ ↓ 自定义 Provider / 澜算云 文件、终端、项目、系统工具

## 9.3 Rust 与 TypeScript 分工

| Rust 负责 | TypeScript 负责 |
| --- | --- |
| Tauri 桌面壳、系统托盘、桌宠窗口、文件监听、进程监听、系统资源采集、本地 SQLite、权限边界、命令执行封装、终端 Hook、索引底层、加密存储、自动更新。 | Agent Core、模型 Provider、工具调用编排、主动思考引擎、任务系统、记忆系统上层、插件系统、文件整理策略、终端分析策略、项目理解策略、云端 API 调用、UI 状态管理。 |

# 10. 数据库与数据模型

## 10.1 本地 SQLite 表

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| settings | 本地设置：主题、模式、桌宠、通知、启动项。 |
| model_providers | 自定义模型服务配置，API Key 需加密存储或引用 secure store。 |
| conversations | 本地对话会话。 |
| messages | 会话消息。 |
| memories | 长期记忆、偏好、任务经验。 |
| tasks | 今日任务、待办、AI 建议任务。 |
| goals | 长期目标，需用户确认后创建。 |
| events | 观察到的原始事件。 |
| discoveries | 主动发现记录。 |
| permissions | 权限配置与授权范围。 |
| tool_logs | 工具执行日志。 |
| file_index | 本地文件索引元数据。 |
| project_index | 项目识别与摘要。 |
| terminal_logs | 终端输出和错误分析记录。 |

## 10.2 云端 PostgreSQL 表

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| users | 邮箱账号、密码哈希、注册时间、状态。 |
| devices | 设备绑定、设备名称、平台、最后在线时间。 |
| point_balances | 用户剩余调用次数/点数余额。 |
| point_transactions | 赠送、消耗、退款、调整记录。 |
| model_usage_logs | 模型调用日志：模型、token、耗时、消耗次数、状态。 |
| subscriptions | 后续订阅状态。 |
| plans | 套餐配置。 |
| cloud_model_accounts | 澜算云内部模型配置，不暴露给用户。 |
| plugins | 插件市场信息，后续实现。 |
| feedbacks | 用户反馈与错误上报。 |
| release_channels | 版本发布与更新通道。 |

# 11. API 与本地 IPC 设计

## 11.1 云端 API 草案

| 接口 | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /auth/register | POST | 邮箱注册。 |
| /auth/login | POST | 邮箱登录。 |
| /auth/me | GET | 获取当前用户。 |
| /devices/bind | POST | 绑定当前设备。 |
| /points/balance | GET | 查询剩余调用次数。 |
| /points/transactions | GET | 查询调用消耗记录。 |
| /model/chat | POST | 通过澜算云模型服务发起对话或任务分析。 |
| /model/usage | GET | 查询模型调用日志。 |
| /releases/latest | GET | 查询最新版本。 |

## 11.2 Tauri IPC 命令草案

| 命令 | 用途 |
| --- | --- |
| get_system_status | 获取 CPU、内存、磁盘、网络、电池状态。 |
| list_model_providers | 读取本地 Provider 列表。 |
| save_model_provider | 保存或更新 Provider。 |
| test_model_provider | 测试 Provider 是否可用。 |
| get_permissions | 读取权限配置。 |
| update_permission | 更新权限项。 |
| watch_directory | 启动指定目录监听。 |
| get_discoveries | 获取主动发现列表。 |
| run_terminal_command | 执行经权限判断后的命令。 |
| open_pet_window | 打开或显示桌宠窗口。 |

# 12. 仓库结构与模块划分

项目建议使用 monorepo。第一版可先创建完整目录，但只实现必要模块。

lanmind/ apps/ desktop/ # Tauri 桌面端 cloud-api/ # 澜算云后台 NestJS cloud-admin/ # 后台管理面板，后续 website/ # 官网/文档 vscode-extension/ # 后续 VS Code 插件 server-agent/ # 后续服务器守护进程 packages/ agent-core/ # Agent 核心循环 model-router/ # 模型路由 tool-runtime/ # 工具运行时 memory/ # 记忆系统 permission/ # 权限系统 event-bus/ # 事件总线 proactive-engine/ # 主动思考引擎 file-sense/ # 文件感知 terminal-sense/ # 终端感知 project-sense/ # 项目理解 local-search/ # 本地搜索 plugin-sdk/ # 插件 SDK shared/ # 公共类型 crates/ lanmind-core/ # Rust 本地核心 lanmind-fs/ # 文件监听 lanmind-system/ # 系统信息 lanmind-terminal/ # 终端 Hook lanmind-secure-store/ # 加密存储 lanmind-indexer/ # 本地索引 docs/ product/ architecture/ api/ plugin-dev/ scripts/ docker/ package.json pnpm-workspace.yaml Cargo.toml README.md LICENSE

# 13. Codex 开发任务清单

## 13.1 第 1 批任务：项目初始化

[ ] 初始化 monorepo：pnpm workspace + Cargo workspace。

[ ] 创建 apps/desktop：Tauri 2 + Vue 3 + TypeScript。

[ ] 创建 apps/cloud-api：NestJS + Prisma + PostgreSQL 配置。

[ ] 添加 Apache-2.0 LICENSE 和 README。

[ ] 创建 packages/shared，定义 Provider、Permission、Discovery、Task、User 类型。

[ ] 创建 docs/product 和 docs/architecture，保存本文档摘要。

## 13.2 第 2 批任务：桌面壳与首页

[ ] 实现主窗口布局：左侧导航、中间内容、右侧建议栏。

[ ] 实现首页卡片：当前状态、今日任务、主动发现、电脑状态、快捷操作。

[ ] 实现系统托盘和退出/显示/隐藏菜单。

[ ] 实现桌宠透明窗口雏形，支持拖动和位置保存。

[ ] 预置澜灵 Core / Bot / Fox 三个形象占位。

## 13.3 第 3 批任务：模型与账号

[ ] 实现自定义模型 Provider 配置页。

[ ] 支持 OpenAI-compatible Provider 连接测试。

[ ] 实现澜算云 Provider 占位。

[ ] 云端实现邮箱注册、登录、JWT、当前用户查询。

[ ] 云端实现注册送 50 次调用，并返回余额。

[ ] 客户端实现离线使用与登录使用两种状态。

## 13.4 第 4 批任务：权限与主动发现

[ ] 实现权限中心页面和权限枚举。

[ ] 实现首次启动权限向导。

[ ] 实现文件夹监听基础能力：下载、桌面、文档、自定义目录。

[ ] 实现主动发现列表与事件记录。

[ ] 实现 Windows 通知和桌宠气泡提醒。

## 13.5 第 5 批任务：终端报错分析

[ ] 实现 lanmind run 命令包装器。

[ ] 捕获 stdout、stderr、命令、退出码和工作目录。

[ ] 判断是否报错并提取错误摘要。

[ ] 调用模型生成原因、建议命令、风险评级。

[ ] 实现手动确认执行。

[ ] 实现低风险自动执行开关，但默认关闭。

[ ] 执行后重新检查结果并写入日志。

# 14. 测试、验收与发布

## 14.1 MVP 0.1 验收标准

Windows 上可以安装并启动 LanMind。

桌宠能显示、拖动、记住位置。

主窗口能打开，首页卡片布局完整。

本地 SQLite 初始化成功，设置能保存。

能添加至少一个自定义 OpenAI-compatible Provider，并测试连接。

账号入口存在，支持离线使用。

权限中心有基础权限项。

GitHub Releases 可发布安装包。

## 14.2 质量要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 常驻后台必须低占用，默认状态不频繁调用模型，不扫描全盘，不默认截图。 |
| 安全 | 敏感权限默认关闭，危险命令禁止自动执行，API Key 加密存储。 |
| 体验 | 首页不是纯聊天页；桌宠有状态反馈；用户可以关闭主动提醒。 |
| 可维护性 | 模块边界清晰；Rust 和 TypeScript 分工明确；Provider 可扩展。 |
| 离线可用 | 不登录也可使用本地设置、自定义 Provider、本地工具和文件监听。 |

## 14.3 发布方式

第一版发布 Windows x64 exe 安装包。

通过 GitHub Releases 发布。

后续增加 portable zip、winget、官网下载和自动更新。

# 15. 后续路线图

| 阶段 | 方向 |
| --- | --- |
| 0.1 | 桌面骨架、首页、桌宠、模型配置、权限中心、账号入口。 |
| 0.2 | 文件监听、主动发现、下载目录整理预览、通知。 |
| 0.3 | 终端报错分析、低风险自动修复、执行后验证。 |
| 0.4 | 项目理解、本地代码项目状态卡片、Git/TODO/依赖分析。 |
| 0.5 | 澜算云账号、设备、50 次调用、用量统计、后台管理。 |
| 0.6+ | 本地文件语义搜索、Office/PDF/图片 OCR、VS Code 插件。 |
| 1.0+ | 插件市场、远程推送、服务器巡检、多设备同步、订阅系统。 |

# 16. 技术参考资料

以下资料用于技术选型参考，开发时应以官方文档为准。

| 主题 | 资料 |
| --- | --- |
| Tauri 2 | https://v2.tauri.app/ |
| NestJS | https://docs.nestjs.com/ |
| Prisma ORM | https://www.prisma.io/docs |
| Apache License 2.0 | https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 |
| OpenAI-compatible Provider | 根据各模型厂商官方 API 文档配置 Base URL、API Key、模型名称和能力标记。 |

# 附录 A：给 Codex 的简短执行 Prompt

你是本项目的开发执行助手。请阅读本文档后，从 MVP 0.1 开始开发 LanMind / 澜灵。 不要一次性实现所有功能。先初始化 monorepo、Tauri 桌面端、首页、桌宠基础窗口、 本地 SQLite、Provider 类型、权限中心和账号入口。所有危险操作先只做类型和 UI， 不要真实执行。模型配置统一为自定义 Provider + 澜算云 Provider。 第一阶段以能启动、能配置、能保存、能展示首页为验收目标。

# 附录 B：重要决策记录

| 决策 | 结论 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 英文 LanMind，中文 澜灵。 |
| 运行平台 | Windows 第一，预留 macOS、Linux、云服务器。 |
| 桌面技术 | Tauri，轻量、性能好、长期更稳。 |
| 核心语言 | TypeScript + Rust 混合。 |
| 数据库 | 本地 SQLite + 云端 PostgreSQL。 |
| 注册登录 | 第一版只支持邮箱。 |
| 赠送额度 | 注册赠送 50 次澜算云调用。 |
| 模型配置 | 不单列 Ollama 离线模式，统一为自定义模型服务。 |
| 桌宠形象 | 澜灵 Core、澜灵 Bot、澜灵 Fox。 |
| 首页顺序 | 状态总览 → 今日任务 → 主动发现 → 电脑状态 → 快捷操作。 |
| 终端修复 | 支持自动执行，但默认手动确认，可开启低风险自动执行和信任项目。 |
| 开源协议 | 推荐 Apache-2.0。 |